# Plano de Testes do Backend

Campus Carpool  |  Grupo 15  |  Sprint 03  |  Issue I031

Versão 2.1  •  13/10/2026  •  Estado: execução automatizada registada; validações restantes pendentes

# 1. Objetivo e âmbito

Definir estratégia, casos de teste, dados, critérios de aceitação e evidências para validar o backend ASP.NET Core/.NET 10, EF Core/SQL Server e integrações externas do Campus Carpool. Abrange I029–I037, com incidência nos fluxos de autenticação, perfil, viagens, rotas e pesquisa. Não abrange a validação visual dos clientes Angular/Kotlin.

# 2. Referências e pressupostos

Estrutura e controladores da versão CampusCarpool_I034_I037_Atualizado, incluindo docs/I034-I037-VALIDACAO.md e testes xUnit existentes.

Modelo funcional M2: registo académico, autenticação, perfil, viagens, rotas e pesquisa; regras finais devem prevalecer sobre implementações provisórias.

Resultados relatados pelo executor: API /health e /openapi funcionam; pedidos Postman reportados como funcionais. Não foram disponibilizados relatórios de execução de todos os casos abaixo.

Integrações dependentes de credenciais externas: SMTP e OpenRouteService; ligação SQL Server LocalDB em desenvolvimento.

# 3. Ambiente, ferramentas e preparação

Windows + .NET SDK 10; Visual Studio; ASP.NET Core Web API; EF Core 10; SQL Server LocalDB/base isolada de testes.

xUnit para testes unitários e de integração; Postman para testes HTTP manuais; GitLab CI para restore/build/test.

Configurar Jwt:Key, ConnectionStrings:DefaultConnection, Email:* e Maps:ApiKey por User Secrets/variáveis de ambiente; nunca guardar segredos no GitLab.

Criar utilizadores A e B com emails académicos de teste válidos; pelo menos uma conta não confirmada; viagens ativas, indisponibilizadas, concluídas e sem lugares; datas futuras em UTC.

Executar migrations apenas numa base de teste; repor dados entre testes que alteram estados ou contas.

# 4. Estratégia de testes

| Nível | Objetivo | Ferramenta |
| --- | --- | --- |
| Unitário | Validadores, regras de estados, cálculo de custos e filtros | xUnit |
| Integração | Persistência EF Core, constraints, transações e serviços | xUnit + SQL Server de teste |
| API/contrato | Rotas, DTOs, códigos HTTP, JWT e erros | Postman / WebApplicationFactory |
| Segurança | Acesso por utilizador, token inválido, dados sensíveis e limites | Postman + testes automatizados |
| Externo | SMTP, geocodificação e rotas; timeout e falhas | Mock HTTP/SMTP + testes controlados |

# 5. Matriz de casos de teste

Os códigos HTTP e resultados abaixo são critérios esperados conforme os controladores/documentação da versão analisada. Nos casos com regras ainda por confirmar, validar contra os requisitos M2/M3 aprovados antes da aceitação.

## I029

| ID / teste | Condição e execução | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CT-001 API inicia e responde a /health | API em execução GET /health | 200 e resposta saudável |
| CT-002 OpenAPI expõe endpoints previstos | Ambiente Development GET /openapi/v1.json | 200, documento OpenAPI válido |
| CT-003 Configuração JWT ausente | Sem Jwt:Key Iniciar API | Arranque bloqueado com erro controlado |

## I030

| ID / teste | Condição e execução | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CT-004 Migration inicial e esquema | BD de teste vazia Aplicar migration | Tabelas e FKs previstas criadas |
| CT-005 Unicidade do email | Email já existente Tentar inserir email repetido | Violação da unicidade / 409 via API |
| CT-006 Script SQL idempotente | Script gerado Executar duas vezes em BD de teste | Sem duplicação de objetos |

## I032

| ID / teste | Condição e execução | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CT-007 Registo académico válido | Email permitido e não usado; SMTP operacional POST /autenticacao/registo | 202; conta não confirmada; token enviado |
| CT-008 Email fora do domínio | Email não académico POST /autenticacao/registo | 400 |
| CT-009 Password curta | Menos de 12 caracteres POST /autenticacao/registo | 400 |
| CT-010 Email duplicado | Email já registado POST /autenticacao/registo | 409 |
| CT-011 SMTP indisponível | SMTP desligado POST /autenticacao/registo | 503; conta permanece por confirmar |
| CT-012 Confirmação válida | Token válido não usado POST /autenticacao/confirmar | 204; EmailConfirmado=true |
| CT-013 Token expirado/reutilizado | Token expirado ou consumido POST /autenticacao/confirmar | 400 |

## I033

| ID / teste | Condição e execução | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CT-014 Login confirmado | Credenciais corretas; email confirmado POST /autenticacao/login | 200; JWT e expiresIn=3600 |
| CT-015 Login não confirmado | Credenciais válidas; email pendente POST /autenticacao/login | 403 |
| CT-016 Credenciais erradas | Password errada POST /autenticacao/login | 401 |
| CT-017 Rota protegida sem JWT | Sem Authorization GET /utilizadores/me | 401 |
| CT-018 JWT adulterado/expirado | Token inválido ou expirado GET /utilizadores/me | 401 |

## I034

| ID / teste | Condição e execução | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CT-019 Consultar próprio perfil | JWT utilizador A GET /utilizadores/me | 200; sem PasswordHash |
| CT-020 Atualizar próprio perfil | JWT A; nome/curso/instituição válidos PUT /utilizadores/me | 200; valores persistidos |
| CT-021 Campos protegidos | JWT A; body inclui EmailConfirmado/Email PUT /utilizadores/me | Dados protegidos inalterados |
| CT-022 Nome inválido | Nome vazio ou >100 caracteres PUT /utilizadores/me | 400 |

## I035

| ID / teste | Condição e execução | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CT-023 Criar viagem válida | JWT confirmado; data futura; rota disponível POST /viagens | Sucesso e viagem persistida |
| CT-024 Criar viagem sem confirmação | JWT de conta não confirmada POST /viagens | Pedido rejeitado |
| CT-025 Criar viagem com partida passada | Partida anterior ao instante atual POST /viagens | 400 |
| CT-026 Consultar viagem existente/inexistente | IDs válido e inexistente GET /viagens/{id} | 200 / 404 |
| CT-027 Editar viagem de outro condutor | JWT B; viagem pertence a A PUT /viagens/{id} | 403 |
| CT-028 Indisponibilizar viagem | JWT condutor A; viagem ativa POST /viagens/{id}/indisponibilizar | Estado atualizado; regras de participações aplicadas |
| CT-029 Concluir viagem | JWT A; viagem com partida passada POST /viagens/{id}/concluir | Concluída; pendentes canceladas, aceites mantidas |

## I036

| ID / teste | Condição e execução | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CT-030 Geocodificar local válido | Maps:ApiKey válida POST /rotas/geocodificar | Coordenadas válidas |
| CT-031 Calcular rota válida | Coordenadas de origem/destino válidas POST /rotas/calcular | Distância e duração positivas |
| CT-032 Chave de mapas ausente | Maps:ApiKey não configurada POST /rotas/calcular | 503 |
| CT-033 Falha ou timeout externo | Fornecedor falha / demora POST /rotas/calcular | 502 ou 504; sem erro interno exposto |

## I037

| ID / teste | Condição e execução | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CT-034 Pesquisar viagens ativas | Viagens de estados variados GET /pesquisa/viagens | Apenas ativas, futuras e com lugares |
| CT-035 Filtrar origem e destino | Viagens de diferentes locais GET /pesquisa/viagens?origem=...&destino=... | Apenas correspondências textuais |
| CT-036 Filtrar data/hora | Datas e horas variadas GET /pesquisa/viagens?data=...&hora=... | Resultados conforme filtro e UTC implementado |
| CT-037 Paginação e ordenação | Mais resultados que tamanho de página GET /pesquisa/viagens?pagina=2&tamanho=5 | Página correta; ordem estável |
| CT-038 Limites de paginação | Página/tamanho extremos GET /pesquisa/viagens?pagina=-1&tamanho=99999 | Validação/limitação sem carga excessiva |

# 6. Critérios de entrada, saída e evidências

## Entrada

Build sem erros; migrations aplicadas em BD isolada; configuração de JWT e credenciais externas de teste; dados de teste disponíveis; endpoints documentados.

## Saída / aceitação proposta

Todos os casos críticos de autenticação, autorização, persistência e criação de viagens executados com resultado conforme; nenhum defeito bloqueante/alto aberto; testes automatizados e pipeline aprovados; evidências arquivadas. Casos dependentes de fornecedor externo devem indicar ambiente, limitações e resultado.

## Registo de execução

| ID | Data | Executor | Resultado | Evidência / defeito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |

Estado atualizado em 13/10/2026: relatório I031.trx comprova 20 testes automatizados aprovados, sem falhas nem testes ignorados. A correspondência com os 38 casos e as validações pendentes constam da secção 9. Os testes manuais relatados anteriormente não têm registos individuais suficientes para serem classificados como executados neste plano.

# 7. Riscos e limitações

SMTP: o registo pode persistir uma conta e devolver 503 quando o envio falha; validar reenvio e recuperação de contas pendentes.

Mapas: dependência de chave, disponibilidade e quotas do fornecedor; usar mocks em testes repetíveis.

Pesquisa: filtros de localização são textuais e a hora é tratada em UTC na versão analisada; validar com requisitos finais.

Segurança: confirmar que respostas não expõem PasswordHash, tokens de confirmação, chaves ou dados de terceiros.

Cobertura: passar no Postman não comprova execução de testes unitários, de integração, negativos e de regressão.

# 8. Execução automatizada e entrega

dotnet restore

dotnet build -c Release

dotnet test -c Release

dotnet ef migrations script --idempotent --project src/CampusCarpool.Infrastructure --startup-project src/CampusCarpool.Api --output database/scripts/InitialCreate.sql

Guardar no GitLab o plano, resultados de testes, relatório da pipeline e script SQL validado; nunca guardar secrets.json ou dados reais de utilizadores.

# 9. Registo de execução automatizada — 13/10/2026

Fonte da evidência: I031.trx, relatório VSTest/TRX disponibilizado pelo executor. A data indicada corresponde à atualização documental; a data/hora da execução é a registada no próprio ficheiro TRX.

## 9.1 Síntese dos resultados

| Evidência | I031.trx |
| --- | --- |
| Testes executados | 20 |
| Aprovados | 20 |
| Falhados | 0 |
| Ignorados / não executados | 0 |
| Estado | Execução automatizada aprovada; aceitação integral da I031 pendente |

## 9.2 Correspondência com os casos CT-001 a CT-038

Foram identificados 12 casos com correspondência direta ao cenário previsto e 2 com cobertura parcial (CT-026 e CT-030). Os restantes 24 casos não têm teste automatizado identificado pelo código CT no relatório. A aprovação de um teste não substitui a validação de todos os subcenários de um caso.

| Casos | Situação | Observação |
| --- | --- | --- |
| CT-008, 009, 010, 013, 016, 019, 020, 022, 027, 032, 034, 038 | Aprovado — correspondência direta | Resultado Passed no TRX; confirmar condições específicas no código se necessário. |
| CT-026 | Parcial | O teste comprova 404 para viagem inexistente; não comprova a consulta de viagem existente (200). |
| CT-030 | Parcial | O teste comprova 400 para texto vazio; não comprova geocodificação válida com coordenadas. |
| CT-001–007, 011–012, 014–015, 017–018, 021, 023–025, 028–029, 031, 033, 035–037 | Pendente | Sem teste automatizado identificado no TRX; requer teste adicional ou evidência manual individual. |

## 9.3 Lista integral dos testes executados

| # | Teste | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Integration.ApiIntegrationTests.CT027_OutroCondutor_NaoPodeEditar | Passed |
| 2 | Integration.MapasAndValidationTests.CT032_MapasSemChave_Devolve503 | Passed |
| 3 | Integration.ApiIntegrationTests.CT019_PerfilProprio_NaoExpoePasswordHash | Passed |
| 4 | Unit.CalculadoraDeCustoTests.RejeitaDistanciaNegativa | Passed |
| 5 | Integration.MapasAndValidationTests.Custo_RejeitaPassageirosNegativos | Passed |
| 6 | Integration.ApiIntegrationTests.CT013_TokenConfirmacaoInvalido_Devolve400 | Passed |
| 7 | Unit.InfrastructureStructureTests.DbContextTypeExists | Passed |
| 8 | Integration.ApiIntegrationTests.CT034_PesquisaExcluiViagensInativas | Passed |
| 9 | Integration.ApiIntegrationTests.CT020_AtualizarPerfil_AlteraSoCamposPermitidos | Passed |
| 10 | Integration.MapasAndValidationTests.CT030_GeocodificarTextoVazio_Devolve400 | Passed |
| 11 | Unit.StarterTests.ProjetoDeTestes_Inicializa | Passed |
| 12 | Integration.ApiIntegrationTests.CT009_RegistoPasswordCurta_Devolve400 | Passed |
| 13 | Integration.ApiIntegrationTests.CT010_RegistoDuplicado_Devolve409 | Passed |
| 14 | Integration.ApiIntegrationTests.CT026_ConsultarViagemInexistente_Devolve404 | Passed |
| 15 | Unit.CalculadoraDeCustoTests.DividePeloCondutorEMaisDoisPassageiros | Passed |
| 16 | Integration.ApiIntegrationTests.CT038_PaginacaoInvalida_Devolve400 | Passed |
| 17 | Integration.ApiIntegrationTests.CT022_NomeVazio_Devolve400 | Passed |
| 18 | Integration.MapasAndValidationTests.Custo_DivisaoPorCondutorEMaisUmPassageiro | Passed |
| 19 | Integration.ApiIntegrationTests.CT016_LoginPasswordErrada_Devolve401 | Passed |
| 20 | Integration.ApiIntegrationTests.CT008_RegistoEmailNaoAcademico_Devolve400 | Passed |

## 9.4 Próximas validações e critérios de fecho

Executar e documentar os cenários pendentes dos 38 casos, incluindo os subcenários CT-026 (200) e CT-030 (geocodificação válida).

Validar SMTP real e confirmação de conta (CT-007, CT-011, CT-012).

Validar migrations, unicidade e script idempotente (CT-004 a CT-006).

Validar autorização, JWT e criação/alteração de viagens nos cenários ainda pendentes.

Anexar evidências de Postman e serviços externos, com data, executor, ambiente e resultado.

Guardar o I031.trx e o resultado da pipeline GitLab; confirmar ausência de defeitos bloqueantes.

Nota de rastreabilidade: os testes adicionais de cálculo de custos, infraestrutura e inicialização aprovados no TRX são evidência complementar, mas não devem ser contabilizados como execução de casos CT sem correspondência demonstrada.